**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Preparação** |  |
| * 1. **Criação do Ambiente (Servidor)** |  |
| * + 1. Ambiente de teste |  |
| * + 1. Ambiente de homologação |  |
| * + 1. Ambiente de Produção |  |
| * 1. **Banco de dados (Servidor)** |  |
| * + 1. Configurar o banco de dados |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Módulo de Emissão de Carteiras** |  |  |
| * 1. **Gerenciar emissão** | **RF 001** |  |
| * + 1. Pesquisar militares | UC 001 |  |
| * + 1. Carregar campos da carteira do sistema SGP | UC 002 |  |
| * + 1. Formulário de histórico de emissão | UC 003 |  |
| * + 1. Imprimir carteira | UC 004 |  |
| * + 1. Listar carteiras emitidas | UC 005 |  |
| 1. **Módulo de Login e Perfis** |  |  |
| * 1. **Gerenciar Usuário** | **RF 002** |  |
| * + 1. CRUD Usuário | UC 006 |  |
| * + 1. Atribuir Perfil | UC 007 |  |
| * 1. **Gerenciar Login** | **RF 003** |  |
| * + 1. Efetuar Login | UC 008 |  |
| * + 1. Recuperação de senha | UC 009 |  |
| * 1. **Gerenciar Perfis de Acesso** | **RF 004** |  |
| * + 1. CRUD perfis de acesso | UC 010 |  |
| 1. **Módulo de Relatórios** |  |  |
| * 1. **Relatórios** | **RF 005** |  |
| * + 1. Pesquisa por dados de emissão de carteiras | UC 011 |  |
| * + 1. Impressão de relatórios | UC 012 |  |
| * + 1. Exportar relatórios | UC 013 |  |
| 1. **Módulo de Solicitação de Carteiras** |  |  |
| * 1. **Carteiras** | **RF 006** |  |
| * + 1. Solicitação de carteira | UC 014 |  |
| * + 1. Acompanhamento de solicitação | UC 015 |  |
| 1. **Módulo de Configuração de Impressão** |  |  |
| * 1. **Impressão** | **RF 007** |  |
| * + 1. Controle de ajuste de impressão na cédula da carteira | UC 016 |  |

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 08/12/2016 | 1.0 | Versão Inicial do Documento de Requisitos. | Cap BM Pimentel |
| 09/12/2016 | 2.0 | Atribuição e mensuração de datas | Cap BM Pimentel |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Módulo de Emissão de Carteiras** |  | **Entrega** |
| * 1. Gerenciar emissão | RF 001 | 27/12/2016 |
| 1. **Módulo de Login e Perfis** |  |  |
| * 1. Gerenciar Usuário | RF 002 | 11/01/2017 |
| * 1. Gerenciar Login | RF 003 | 11/01/2017 |
| * 1. Gerenciar Perfis de Acesso | RF 004 | 11/01/2017 |
| 1. **Módulo de Relatórios** |  |  |
| * 1. Relatórios | RF 005 | A definir |
| 1. **Módulo de Solicitação de Carteiras** |  |  |
| * 1. Carteiras | RF 006 | A definir |
| 1. **Módulo de Configuração de Impressão** |  |  |
| * 1. Impressão | RF 007 | A definir |